# SPRINT 1 Análisis y Diseño

### Tabla 1 – Información del Sprint

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Definir requisitos, historias de usuario y diseño del sistema SierraStock |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 14 SP / 14 SP |
| Épica Principal | Epic 1: Análisis y Diseño |

### Tabla 2 – Tareas

| ID | Historia / Tarea | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Levantamiento de RF y RNF | Alta | 5 | 5 | Documento aprobado |
| T-02 | Definición de HU | Alta | 4 | 4 | HU validadas |
| T-03 | Diseño base de datos | Alta | 3 | 3 | Modelo relacional |
| T-04 | Diagramas UML | Media | 2 | 2 | Diagramas aceptados |

# SPRINT 2 – Productos y Categorías

### Tabla 1

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar gestión de productos y categorías |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 14 SP / 14 SP |
| Épica Principal | Epic 2: Gestión Base |

### Tabla 2

| ID | Historia / Tarea | HU Relacionada | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Implementación CRUD Productos | HU-01 | Alta | 5 | 5 | Registrar y editar productos |
| T-02 | Implementación CRUD Categorías | HU-02 | Media | 4 | 4 | Categorías creadas |
| T-03 | Integración Producto–Categoría | HU-02 | Media | 3 | 3 | Relación funcional |
| T-04 | Pruebas de gestión | HU-01 | Media | 2 | 2 | Módulo operativo |

# SPRINT 3 – Movimientos de Inventario

### Tabla 1

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar Kardex y control de stock |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 14 SP / 14 SP |
| Épica Principal | Epic 3: Inventario |

### Tabla 2

| ID | Historia / Tarea | HU Relacionada | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Entradas de productos | HU-03 | Alta | 4 | 4 | Stock aumenta |
| T-02 | Salidas de productos | HU-03 | Alta | 4 | 4 | Stock disminuye |
| T-03 | Ajustes de inventario | HU-03 | Media | 3 | 3 | Kardex actualizado |
| T-04 | Validaciones | HU-03 | Media | 3 | 3 | Consistencia |

# SPRINT 4 – Ventas

### Tabla 1

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar registro de ventas |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad | 14 / 14 |
| Épica | Epic 4: Ventas |

### Tabla 2

| ID | Historia / Tarea | HU Relacionada | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Registrar venta | HU-05 | Alta | 5 | 5 | Venta creada |
| T-02 | Descontar stock | HU-05 | Alta | 4 | 4 | Automático |
| T-03 | Validar disponibilidad | HU-05 | Media | 3 | 3 | Sin negativos |
| T-04 | Pruebas | HU-05 | Media | 2 | 2 | Correcto |

# SPRINT 5 – Clientes y Proveedores

### Tabla 1

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta | Gestión de clientes y proveedores |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad | 14 / 14 |
| Épica | Epic 5 |

### Tabla 2

| ID | Historia / Tarea | HU Relacionada | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | CRUD Clientes | HU-04 | Media | 4 | 4 | Funcional |
| T-02 | Estado cliente | HU-04 | Media | 3 | 3 | Activar |
| T-03 | CRUD Proveedor | HU-07 | Media | 4 | 4 | Correcto |
| T-04 | Integración compras | HU-07 | Media | 3 | 3 | Relación |

# SPRINT 6 – Compras y Gestión Administrativa

### Tabla 1

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar módulo de compras |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad | 14 SP / 15 SP |
| Épica | Epic 6 |

### Tabla 2

| ID | Historia / Tarea | HU Relacionada | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Módulo compras | HU-06 | Alta | 5 | 5 | Aumenta stock |
| T-02 | Gestión proveedores | HU-07 | Media | 4 | 5 | CRUD |
| T-03 | Gestión gastos | — | Media | 3 | 3 | Registro |
| T-04 | Ajustes | — | Media | 2 | 2 | Entrega |

# SPRINT 7 – Dashboard y Reportes

### Tabla 1

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta | Dashboard y reportes PDF |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad | 14 / 14 |
| Épica | Epic 7 |

### Tabla 2

| ID | Historia / Tarea | HU Relacionada | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Dashboard | HU-08 | Alta | 5 | 5 | Métricas |
| T-02 | PDF Ventas | HU-09 | Alta | 4 | 4 | Generado |
| T-03 | PDF | HU-09 | Alta | 4 | 4 | Correcto |
| T-04 | Presentación del maquetado del sistema | HU-09 | Media | 1 | 1 | Funciona |

# SPRINT 8 – Calidad

### Tabla 1

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta | Pruebas finales |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad | 11 / 11 |
| Épica | Epic 8 |

### Tabla 2

| ID | Historia / Tarea | HU Relacionada | Prioridad | SP Est | SP Real | Criterios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Pruebas HU | HU-01 a HU-09 | Alta | 4 | 4 | Todas OK |
| T-02 | Roles | HU-08 | Media | 3 | 3 | Permisos |
| T-03 | Manual | Todas | Media | 2 | 2 | Documento |