Gestión de inventario – SierraStock

Carlos Pilamunga – Carlos Calderón

Sistemas Web

Introducción

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema web de gestión de inventario denominado SierraStock, orientado al control eficiente de productos, compras, ventas y movimientos de inventario.

El sistema fue desarrollado utilizando React para el frontend, Node.js con Express para el backend y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.

La aplicación permite gestionar productos, categorías, clientes, proveedores, compras, ventas, gastos y movimientos de inventario (Kardex), además de generar reportes en formato PDF.

Se implementó un sistema de autenticación basado en roles de usuario Administrador, Operador y Supervisor, lo que permite controlar el acceso a las funcionalidades del sistema según el perfil del usuario.

Objetivo Principal

Desarrollar un sistema web de gestión de inventario que permita controlar productos, compras, ventas y stock en tiempo real, facilitando la administración y toma de decisiones mediante reportes y paneles informativos

Objetivos Específicos

Implementar un sistema de autenticación con roles de usuario.

Gestionar productos clasificados por categorías.

Registrar compras y actualizar automáticamente el stock.

Registrar ventas y controlar la salida de productos.

Controlar movimientos de inventario mediante Kardex.

Generar reportes en formato PDF.

Visualizar información resumida en un dashboard.

Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF1 | Registrar categorías | Permite crear y administrar categorías para clasificar los productos del inventario. |
| RF2 | Registrar producto | Permite registrar nuevos productos indicando nombre, categoría, precio, stock y estado. |
| RF3 | Actualizar producto | Permite modificar la información de productos existentes. |
| RF4 | Activar / desactivar producto | Permite desactivar productos sin eliminarlos permanentemente del sistema. |
| RF5 | Registrar compras | Permite registrar compras a proveedores y actualizar automáticamente el stock. |
| RF6 | Registrar ventas | Permite registrar ventas a clientes y descontar el stock de los productos vendidos. |
| RF7 | Registrar movimientos de inventario (Kardex) | Permite registrar entradas, salidas y ajustes de stock de forma automática. |
| RF8 | Gestionar clientes | Permite registrar, actualizar y desactivar clientes del sistema. |
| RF9 | Gestionar proveedores | Permite registrar, actualizar y desactivar proveedores del sistema. |
| RF10 | Visualizar dashboard | Permite mostrar métricas como total de ventas, compras, gastos y actividad reciente. |
| RF11 | Generar reportes PDF | Permite generar reportes en formato PDF de ventas y movimientos de inventario. |
| RF12 | Autenticación y roles | Permite el acceso al sistema mediante login y control de permisos por rol. |
| RF13 | Gestión de gastos | Permite registrar y visualizar gastos del sistema (solo Administrador). |

Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Seguridad | El sistema debe manejar autenticación mediante JWT y control de acceso por roles (Administrador, Operador y Supervisor). |
| RNF2 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible durante el horario operativo mientras el servidor esté activo. |
| RNF3 | Rendimiento | Las operaciones principales (consultas, registros) deben ejecutarse en tiempos aceptables para el usuario. |
| RNF4 | Usabilidad | La interfaz debe ser clara, ordenada, intuitiva y fácil de usar. |
| RNF5 | Mantenibilidad | El sistema debe permitir futuras mejoras gracias a una arquitectura separada de frontend y backend. |
| RNF6 | Escalabilidad | El sistema debe poder ampliarse con nuevos módulos o funcionalidades. |
| RNF7 | Compatibilidad | El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web modernos. |

Personas y Roles Involucradas en el Proyecto

| Rol | Persona | Contacto | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM Máster | Calderon |  |  |
| Product Owner | Pilamunga |  |  |
| Equipo de Desarrollo | Ambos |  |  |

Tipos de Usuarios y Roles del Sistema

| Usuario / Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador | Gestiona usuarios, roles, productos, categorías, proveedores y clientes. Registra compras, ventas y gastos. Visualiza el dashboard completo, genera reportes en PDF y administra el sistema en su totalidad. |
| Operador | Registra compras y ventas, gestiona productos y clientes, y genera movimientos de inventario de forma automática. Puede visualizar el dashboard y consultar reportes, pero no administra usuarios ni gastos. |
| Supervisor | Accede únicamente a la visualización del sistema. Puede consultar el dashboard, revisar movimientos de inventario, ventas, compras y reportes, sin realizar registros ni modificaciones. |

FACTIBILIDAD TÉCNICA

Hardware requerido

| Cantidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Funcional |

FACTIBILIDAD TÉCNICA

Software requerido

| Nombre | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| React + Vite | Framework frontend para la interfaz del sistema | Libre |
| Node.js | Entorno de ejecución para el backend | Libre |
| Express.js | Framework backend para la creación de la API REST | Libre |
| PostgreSQL | Sistema de gestión de base de datos relacional | Libre |
| pg (node-postgres) | Cliente PostgreSQL para Node.js | Libre |
| JWT (jsonwebtoken) | Autenticación y control de sesiones por tokens | Libre |
| PDFKit | Generación de reportes en PDF (ventas y movimientos) | Libre |
| CSS personalizado | Estilos propios del sistema | Libre |
| GitHub | Repositorio para control de versiones | Libre |
| Visual Studio Code | Entorno de desarrollo (IDE) | Libre |
| Postman | Pruebas de endpoints de la API | Libre |

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Costos del Proyecto

Costos del Proyecto

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario (USD) | Valor Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PostgreSQL | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Hosting local |  |  |
| 1 | Node.js + Express | 0.00 | 0.00 |
| 1 | React + Vite | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Visual Studio Code (IDE) | 0.00 | 0.00 |
| 1 | GitHub | 0.00 | 0.00 |
|  | Costo total del proyecto |  | 0.00 USD |

TOTAL, APROXIMADO:

Identificación de Riesgos

| Identificación | Descripción | Tipo de riesgo | Consecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Errores en despliegue del backend o frontend | Técnico | El sistema no inicia o presenta fallas de acceso |
| R2 | Fallas en la base de datos PostgreSQL | Técnico | Pérdida temporal de acceso a la información |
| R3 | Errores en el cálculo de stock | Operativo | Inventario inconsistente |
| R4 | Uso indebido de roles y permisos | Seguridad | Acceso no autorizado a funciones del sistema |
| R5 | Caída del servidor local | Operativo | Interrupción del servicio |
| R6 | Datos incompletos o mal ingresados | Operativo | Reportes incorrectos |
| R7 | Pérdida de sesión por token expirado | Seguridad | Cierre inesperado de sesión |
| Identificación | Descripción | Tipo de riesgo | Consecuencias |
| R1 | Errores en despliegue | Técnico | Caída del sistema o fallas de acceso. |
| R2 | Fallas PostgreSQL | Técnico | Información inaccesible. |
| R3 | Errores en stock | Operativo | Inventario inconsistente. |
| R5 | Caída del servidor | Operativo | Interrupción del servicio. |

Hoja de Gestión de Riesgos

Historias de Usuario

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-01 |
| Nombre | Gestionar productos |
| Usuario | Administrador |
| Sprint |  |
| Prioridad | Alta |
| Puntos |  |
| Descripción | Como administrador deseo registrar, editar y desactivar productos para controlar el inventario del sistema. |

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU01 | Registrar producto correctamente |  |  |
| PA02-HU01 | Editar producto existente |  |  |
| PA03-HU01 | Desactivar producto sin eliminarlo |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU01 | Crear módulo de productos en frontend |
| TI02-HU01 | Implementar CRUD de productos en backend |

HU-02 – Gestionar Categorías

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-02 |
| Nombre | Gestionar categorías |
| Usuario | Administrador |
| Sprint |  |
| Prioridad | Media |
| Puntos |  |
| Descripción | Como administrador deseo crear y administrar categorías para clasificar los productos del inventario. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU02 | Crear nueva categoría |  |  |
| PA02-HU02 | Listar categorías registradas |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU02 | Crear pantalla de categorías |
| TI02-HU02 | Conectar categorías con productos |

HU-03 – Registrar Movimientos de Inventario

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-03 |
| Nombre | Registrar movimientos |
| Usuario | Operador |
| Sprint |  |
| Prioridad | Alta |
| Puntos |  |
| Descripción | Como operador deseo registrar entradas, salidas y ajustes para mantener actualizado el stock de productos. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU03 | Registrar entrada de producto |  |  |
| PA02-HU03 | Registrar salida de producto |  |  |
| PA03-HU03 | Actualizar stock automáticamente |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU03 | Crear formulario de movimientos |
| TI02-HU03 | Actualizar stock en base de datos |

HU-04 – Gestionar Clientes

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-04 |
| Nombre | Gestionar clientes |
| Usuario | Administrador / Operador |
| Sprint |  |
| Prioridad | Media |
| Puntos |  |
| Descripción | Como usuario autorizado deseo registrar y administrar clientes para realizar ventas. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU04 | Registrar cliente |  |  |
| PA02-HU04 | Editar cliente |  |  |
| PA03-HU04 | Activar o desactivar cliente |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU04 | Crear módulo de clientes |
| TI02-HU04 | Implementar control de estado activo |

HU-05 – Registrar Ventas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-05 |
| Nombre | Registrar ventas |
| Usuario | Administrador / Operador |
| Sprint |  |
| Prioridad | Alta |
| Puntos |  |
| Descripción | Como usuario autorizado deseo registrar ventas para generar ingresos y descontar stock automáticamente. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU05 | Registrar venta correctamente |  |  |
| PA02-HU05 | Descontar stock del producto |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU05 | Crear módulo de ventas |
| TI02-HU05 | Integrar ventas con inventario |

HU-06 – Registrar Compras

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-06 |
| Nombre | Registrar compras |
| Usuario | Administrador / Operador |
| Sprint |  |
| Prioridad | Alta |
| Puntos |  |
| Descripción | Como usuario autorizado deseo registrar compras a proveedores para aumentar el stock de productos. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU06 | Registrar compra correctamente |  |  |
| PA02-HU06 | Aumentar stock del producto |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU06 | Crear módulo de compras |
| TI02-HU06 | Registrar movimientos de entrada |

HU-07 – Gestionar Proveedores

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-07 |
| Nombre | Gestionar proveedores |
| Usuario | Administrador |
| Sprint |  |
| Prioridad | Media |
| Puntos |  |
| Descripción | Como administrador deseo registrar y administrar proveedores para las compras del inventario. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU07 | Registrar proveedor |  |  |
| PA02-HU07 | Editar proveedor |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU07 | Crear módulo de proveedores |
| TI02-HU07 | Conectar proveedores con compras |

HU-08 – Visualizar Dashboard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-08 |
| Nombre | Visualizar dashboard |
| Usuario | Supervisor |
| Sprint |  |
| Prioridad | Media |
| Puntos |  |
| Descripción | Como supervisor deseo visualizar métricas de ventas, compras, gastos y stock bajo para apoyar la toma de decisiones. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU08 | Mostrar métricas generales |  |  |
| PA02-HU08 | Visualizar stock bajo |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU08 | Crear tarjetas de métricas |
| TI02-HU08 | Consultar datos del backend |

HU-09 – Generar Reportes en PDF

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | HU-09 |
| Nombre | Generar reportes |
| Usuario | Supervisor |
| Sprint |  |
| Prioridad | Media |
| Puntos |  |
| Descripción | Como supervisor deseo generar reportes en PDF de ventas y movimientos para análisis y control del inventario. |

Pruebas de Aceptación

| ID | Prueba | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PA01-HU09 | Generar reporte PDF |  |  |
| PA02-HU09 | Filtrar información del reporte |  |  |

Tareas de Ingeniería

| ID | Tarea |
| --- | --- |
| TI01-HU09 | Implementar módulo de reportes |
| TI02-HU09 | Generar PDF desde backend |

PRODUCT BACKLOG

| ID | Elemento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| PB1 | Gestión de productos (CRUD) | Alta |
| PB2 | Gestión de categorías de productos (CRUD) | Media |
| PB3 | Movimientos de inventario entradas, salidas y ajustes | Alta |
| PB4 | Dashboard de métricas y estadísticas | Alta |
| PB5 | Gestión de clientes | Media |
| PB6 | Gestión de proveedores | Media |
| PB7 | Registro de ventas con descuento automático de stock | Alta |
| PB8 | Registro de compras con aumento automático de stock | Alta |
| PB9 | Autenticación y control de accesos por roles | Alta |
| PB10 | Generación de reportes en PDF ventas y movimientos | Media |
| PB11 | Gestión de gastos | Media |

SPRINT

Sprint 1: Análisis y Diseño del Proyecto

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Definir y validar la documentación base del sistema PAIT, requisitos, alcance y diseño que sustente el desarrollo. |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 14 SP Estimados / 15 SP Reales |
| Épica Principal | Epic 1: Análisis y Diseño |

Tareas y Story Points

| ID | Historia / Tarea | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Levantamiento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | Alta | 5 | 6 | Documento RF y RNF aprobado |
| T-02 | Definición de Actores y Casos de Uso | Alta | 4 | 4 | Diagrama de Casos de Uso validado |
| T-03 | Diseño del Modelo Relacional de la Base de Datos | Alta | 3 | 3 | Modelo ER coherente con el sistema |
| T-04 | Diseño UML de Clases | Media | 2 | 2 | Diagrama alineado al modelo de datos |
| T-05 | Documentación General del Proyecto | Media | 0 | 0 | Documento consolidado |

Sprint 2: Implementación del Backend

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar la API REST y la base de datos que soporten las operaciones del sistema PAIT. |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 16 SP / 17 SP |
| Épica Principal | Epic 2: Backend |

Tareas

| ID | Historia / Tarea | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Configuración de Express y PostgreSQL | Alta | 6 | 6 | Servidor corriendo correctamente |
| T-02 | Modelado de Entidades (Usuarios, Productos, Categorías) | Alta | 4 | 4 | Tablas creadas y relacionadas |
| T-03 | Seed de Base de Datos | Media | 3 | 4 | Datos iniciales cargados |
| T-04 | Endpoints REST (Auth, Productos, Categorías) | Alta | 3 | 3 | Endpoints probados en Postman |

Sprint 3: Interfaz Base y Comunicación Cliente–Servidor

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar la interfaz base y conectar el frontend con la API REST. |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 16 SP / 15 SP |
| Épica Principal | Epic 3: Frontend |

Tareas

| ID | Historia / Tarea | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Configuración del proyecto frontend (React + Vite) | Alta | 5 | 5 | Frontend operativo |
| T-02 | Implementación de Login y manejo de Token JWT | Alta | 4 | 4 | Autenticación funcional |
| T-03 | Maquetación del Dashboard y Navegación | Media | 4 | 3 | Menú funcional por roles |
| T-04 | Integración Frontend–Backend | Alta | 3 | 3 | Datos consumidos desde la API |

Sprint 4: Desarrollo Funcional del Sistema

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar las funcionalidades principales del sistema de inventario. |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 18 SP / 18 SP |
| Épica Principal | Epic 4: Funcionalidades |

Tareas

| ID | Historia / Tarea | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Gestión de Productos y Categorías | Alta | 5 | 5 | CRUD funcional |
| T-02 | Movimientos de Inventario (Entradas, Salidas, Ajustes) | Alta | 5 | 5 | Stock actualizado automáticamente |
| T-03 | Gestión de Clientes | Media | 4 | 4 | Clientes activos/inactivos |
| T-04 | Gestión de Ventas | Media | 4 | 4 | Ventas descuentan stock |

Sprint 5: Reportes, Roles y Seguridad

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar reportes, control de roles y validaciones del sistema PAIT. |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 14 SP / 14 SP |
| Épica Principal | Epic 5: Seguridad y Reportes |

Tareas

| ID | Historia / Tarea | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Control de Accesos por Rol (Admin, Operador, Supervisor) | Alta | 4 | 4 | Permisos aplicados correctamente |
| T-02 | Reporte PDF de Ventas | Alta | 4 | 4 | PDF generado correctamente |
| T-03 | Reporte PDF de Movimientos (Kardex) | Alta | 4 | 4 | PDF con filtros funcional |
| T-04 | Validación y pruebas finales del sistema | Media | 2 | 2 | Sistema estable |

Sprint 6: Compras y Gestión Administrativa

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar el módulo de compras y completar la gestión administrativa del sistema. |
| Duración | 1 semana |
| Velocidad del Equipo | 14 SP / 15 SP |
| Épica Principal | Epic 6: Gestión Operativa |

Tareas

| ID | Historia / Tarea | Prioridad | SP Est. | SP Real | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Implementación del Módulo de Compras | Alta | 5 | 5 | Compras incrementan stock |
| T-02 | Gestión de Proveedores | Media | 4 | 5 | CRUD funcional |
| T-03 | Gestión de Gastos | Media | 3 | 3 | Gastos registrados |
| T-04 | Ajustes finales y documentación técnica | Media | 2 | 2 | Proyecto listo para entrega |

Caso de uso

Modelo relacional – pg admin

Diagrama de proceso